ForensIQ

30-Day Build Plan

DFIR Investigation & Threat Intelligence Tool

Python  ·  Scapy  ·  SQLite  ·  MITRE ATT&CK  ·  VirusTotal API

| 4 tuần 30 ngày build | 2-3 h mỗi ngày | 4 modules core | 1 demo case thực tế |
| --- | --- | --- | --- |

# Tổng quan kế hoạch

ForensIQ là DFIR Investigation Tool build trong 1 tháng, đủ để đưa lên CV và demo trong interview. Scope được thu gọn có chủ đích: thà làm 4 module thật chắc còn hơn 8 module dở dang.

## Mục tiêu sau 30 ngày

- EVTX parser: đọc Windows Event Log, extract Event ID quan trọng, normalize timestamp UTC

- PCAP detection: phát hiện C2 beaconing và DNS tunneling từ file .pcap

- IOC enrichment: auto-query VirusTotal + AbuseIPDB, gán MITRE ATT&CK technique

- HTML report: generate report đọc được, có timeline, severity badge

- Demo case: chạy tool qua 1 CTF forensics challenge thực tế, document kết quả

- GitHub repo: README rõ ràng, commit history sạch, có screenshot

## Scope KHÔNG làm trong tháng này

- Memory forensics (Volatility) — để version 2

- Web dashboard / FastAPI — để version 2

- Docker container — nice to have, làm nếu còn thời gian

## Tech stack

| Library | Dùng cho | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| python-evtx | Parse file .evtx | pip install python-evtx |
| scapy | Parse PCAP, detect patterns | Bạn đã quen rồi — advantage |
| requests | Gọi VirusTotal / AbuseIPDB API | pip install requests |
| sqlite3 | Lưu case data, events | Built-in Python, không cần cài |
| jinja2 | Generate HTML report | pip install jinja2 |
| argparse | CLI interface | Built-in Python |

Tuần 1 — Project Setup + EVTX Parser (Ngày 1–7)

Tuần này tập trung xây nền móng: project structure, CLI skeleton, và module đọc Windows Event Log. Cuối tuần phải chạy được lệnh đầu tiên ra output thực tế.

| Ngày | Focus | Công việc cụ thể | Output cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Cài đặt & structure | Tạo GitHub repo (public). Setup virtualenv. Cài: python-evtx, scapy, requests, jinja2. Tạo folder structure: forensiq/parsers/, forensiq/detectors/, forensiq/enricher.py, forensiq/reporter.py, tests/, samples/. Tạo file __init__.py ở mỗi folder. | Repo live trên GitHub, pip install -r requirements.txt chạy không lỗi |
| Ngày 2 | CLI skeleton | Viết forensiq/cli.py dùng argparse với 3 sub-commands: ingest, analyze, report. Mỗi command chỉ in ra placeholder text 'Not implemented yet'. Viết README skeleton: tên project, mô tả 1 dòng, cài đặt, usage. | forensiq --help in ra 3 sub-commands rõ ràng |
| Ngày 3 | EVTX parser core | Viết evtx_parser.py. Dùng PyEvtxParser đọc file .evtx. Define dict CRITICAL_EVENT_IDS với 4688, 4625, 4720, 7045, 1102, 4698. Loop qua records, filter theo EventID, parse timestamp sang UTC dùng datetime.fromisoformat(). Return list of dicts. | Script đọc được Security.evtx mẫu, in ra events đúng format |
| Ngày 4 | IOC extraction | Thêm function extract_iocs(event_data) vào evtx_parser.py. Dùng regex tìm: IPv4 (\b(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\b), file path (C:\\...), MD5/SHA256 hash ([a-fA-F0-9]{32,64}). Test với EVTX mẫu từ repo sbousseaden/EVTX-ATTACK-SAMPLES. | Mỗi event có field 'iocs': {'ips':[], 'paths':[], 'hashes':[]} |
| Ngày 5 | SQLite + timeline | Viết db.py: tạo SQLite database, schema cho bảng events (id, timestamp, event_id, description, mitre, computer, iocs_json, source). Viết timeline_builder.py: nhận list events từ nhiều nguồn, merge, sort theo timestamp, insert vào DB. | forensiq ingest --evtx Security.evtx tạo được file forensiq.db |
| Ngày 6 | MITRE mapping | Tạo mitre_map.py: dict map EventID sang MITRE technique ID và tactic. Ví dụ: 4688 -> T1059 Execution, 7045 -> T1543.003 Persistence, 1102 -> T1070.001 Defense Evasion. Thêm field 'tactic' vào mỗi event. Đọc thêm về 5 technique này trên attack.mitre.org. | Mỗi event có 'mitre': 'T1059', 'tactic': 'Execution' |
| Ngày 7 | Test & fix W1 | Chạy parser trên 3 file EVTX khác nhau từ sbousseaden repo. Fix bugs nếu có. Viết 3 unit test cơ bản trong tests/test_evtx.py: test parse 1 event đúng format, test extract IP từ event data, test MITRE mapping đúng. Commit sạch với message rõ ràng. | pytest tests/ pass 100%. EVTX parser ổn định với nhiều file khác nhau |

Review cuối tuần 1 — Tiêu chí đánh giá

| Tiêu chí | Mức đạt | Mức chưa đạt — cần fix |
| --- | --- | --- |
| EVTX parser chạy được | forensiq ingest --evtx <file> không crash, in ra events JSON | Crash hoặc không parse được event nào — debug python-evtx trước |
| Event ID filter đúng | Chỉ lấy 4688, 4625, 4720, 7045, 1102, 4698 — không lấy tất cả | Lấy hết mọi event — quá nhiều noise, cần filter lại |
| Timestamp UTC | Tất cả timestamp đều là UTC ISO format: 2024-01-15T14:22:01+00:00 | Timestamp sai timezone hoặc format — fix datetime.fromisoformat() |
| IOC extraction | Regex tìm được ít nhất IP và file path từ EventData | Không extract được gì — check EventData structure của từng Event ID |
| SQLite lưu được | File forensiq.db tạo ra, query SELECT * FROM events trả về dữ liệu | DB không tạo được — kiểm tra schema và INSERT statement |
| MITRE mapping | Event 4688 có mitre='T1059', event 7045 có mitre='T1543.003' | Mapping sai hoặc thiếu — đối chiếu lại với attack.mitre.org |
| GitHub commit | Ít nhất 7 commit, mỗi ngày 1 commit, message mô tả rõ làm gì | Chỉ 1-2 commit to — rewrite history hoặc commit thêm từ ngày 8 |

Tuần 2 — PCAP Detection Engine (Ngày 8–14)

Tuần này là phần bạn có advantage: đã biết Scapy. Tập trung vào detection logic thực sự — beaconing và DNS tunneling — không chỉ parse packet đơn thuần.

| Ngày | Focus | Công việc cụ thể | Output cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 8 | PCAP parser base | Viết pcap_parser.py. Dùng scapy rdpcap() đọc file .pcap. Extract: TCP connections (src_ip, dst_ip, dst_port, timestamp), DNS queries (query name, query type, timestamp), HTTP requests (method, host, uri, timestamp). Group TCP connections thành dict {(src,dst): [timestamps]}. | Script đọc .pcap ra được list connections và DNS queries dạng dict |
| Ngày 9 | Beaconing detector | Viết detectors/beaconing.py. Nhận dict connections. Với mỗi (src,dst) có >= 5 connections: tính intervals giữa các timestamp liên tiếp, tính mean và std deviation của intervals. Nếu std_dev < 20% của mean -> flag là beacon. Return list {dst_ip, interval_mean, std_dev, count, score}. | Test với PCAP mẫu malware-traffic-analysis.net, detect được ít nhất 1 beacon |
| Ngày 10 | DNS tunnel detector | Viết detectors/dns_tunnel.py. Tính Shannon entropy của subdomain: H = -sum(p*log2(p)). Flag nếu entropy > 3.5 (high randomness) HOẶC subdomain dài > 50 chars HOẶC nhiều hơn 10 unique subdomain của cùng 1 domain trong 1 phút. Xem RFC về DNS để hiểu giới hạn bình thường. | Detect được DNS query bất thường từ PCAP mẫu, false positive < 30% |
| Ngày 11 | Tối ưu + test | Chạy cả 2 detector trên 5 PCAP khác nhau. Điều chỉnh threshold beaconing và DNS nếu quá nhiều false positive. Thêm --threshold flag vào CLI để user tự chỉnh. Đọc write-up của 1 malware analysis case trên any.run hoặc malware-traffic-analysis.net để hiểu pattern thực tế. | 2 detector chạy ổn định, false positive ở mức chấp nhận được (<20%) |
| Ngày 12 | HTTP extraction | Thêm http_parser.py: extract HTTP request/response từ PCAP dùng scapy. Tìm: User-Agent bất thường (quá ngắn, generic), POST request đến IP lạ (không phải CDN), transfer size lớn bất thường. Đây là exfiltration detection đơn giản. | forensiq ingest --pcap file.pcap in ra list suspicious HTTP connections |
| Ngày 13 | Merge vào pipeline | Kết nối pcap_parser.py vào CLI: forensiq ingest --pcap <file> parse và lưu vào SQLite (bảng network_events). Viết function merge_sources() trong timeline_builder.py: merge EVTX events và PCAP events thành 1 unified timeline sort theo timestamp. | forensiq ingest --evtx x.evtx --pcap y.pcap tạo 1 DB có cả host và network events |
| Ngày 14 | Test & fix W2 | Chạy full pipeline (EVTX + PCAP) trên dataset từ CyberDefenders 'PacketMaze' challenge. Fix mọi bug. Viết thêm 3 test trong tests/test_pcap.py: test beacon detection với mock data, test DNS entropy calculation, test merge timeline đúng thứ tự. | pytest pass 100%. Pipeline chạy end-to-end từ ingest đến SQLite không lỗi |

Review cuối tuần 2 — Tiêu chí đánh giá

| Tiêu chí | Mức đạt | Mức chưa đạt — cần fix |
| --- | --- | --- |
| Beaconing detection | Detect được connection đều đặn với std_dev < 20% mean, return score 0-100 | Không detect hoặc flag tất cả là beacon — điều chỉnh threshold, thêm min_count >= 5 |
| DNS tunnel detection | Flag subdomain entropy > 3.5 hoặc length > 50, không flag google.com hay amazon.com | False positive cao với domain thường — thêm whitelist CDN/popular domains |
| Merge timeline | Events từ EVTX và PCAP cùng trong 1 timeline, sort đúng theo UTC timestamp | Timestamp không khớp vì timezone — đảm bảo cả 2 source đều convert sang UTC |
| SQLite schema | Có 2 bảng: host_events và network_events, cả 2 có field timestamp, source, severity | Schema thiếu field hoặc 2 bảng không liên kết được — thêm case_id foreign key |
| CLI hoạt động | forensiq ingest --evtx x --pcap y chạy không crash, in ra summary | Crash khi thiếu 1 trong 2 flag — thêm optional handling, cả 2 không bắt buộc |
| Test coverage | Ít nhất 6 test pass, cover parser + detector | Test fail — fix code, không sửa test để pass |

Tuần 3 — IOC Enrichment + Correlation (Ngày 15–21)

Đây là tuần quan trọng nhất — phần correlation giữa host artifacts và network data là thứ làm ForensIQ khác với script thông thường. Cần API key VirusTotal (free tier đủ dùng).

| Ngày | Focus | Công việc cụ thể | Output cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 15 | VirusTotal API | Đăng ký VirusTotal free API key (virustotal.com). Viết enricher/virustotal.py: function check_ip(ip), check_hash(hash), check_domain(domain). Thêm cache đơn giản dùng dict (tránh gọi API trùng lặp). Đọc rate limit: free tier 4 request/minute -> thêm time.sleep(15) giữa các call. | vt.check_ip('8.8.8.8') trả về dict với malicious count, reputation score |
| Ngày 16 | AbuseIPDB API | Đăng ký AbuseIPDB free API key (abuseipdb.com). Viết enricher/abuseipdb.py: function check_ip(ip) trả về abuse confidence score (0-100). Thêm whitelist private IPs: 10.x, 192.168.x, 172.16-31.x -- không query những IP này. Merge kết quả từ cả VT và AbuseIPDB vào 1 IOC report. | check_ip('185.220.x.x') trả về VT detections + AbuseIPDB score |
| Ngày 17 | Severity scoring | Viết scoring.py: tính severity score cho mỗi finding dựa trên: VT detections (0-72 engines), AbuseIPDB score, beacon score, MITRE tactic (Execution=high, Discovery=medium). Map sang 3 level: HIGH (score>70), MEDIUM (40-70), LOW (<40). Tag mỗi finding với severity. | Mỗi finding có 'severity': 'HIGH'/'MEDIUM'/'LOW' và 'score': 0-100 |
| Ngày 18 | Host-network correlation | Viết correlator.py: với mỗi beacon detected trong PCAP, tìm process trong EVTX có timestamp ±30 giây. Match dùng timestamp window. Output: {'process': 'svchost.exe', 'pid': 1234, 'dst_ip': '185.x.x.x', 'technique': 'T1071', 'evidence': [evtx_event, pcap_event]}. | correlator.correlate(evtx_events, pcap_events) trả về list correlated findings |
| Ngày 19 | Test correlation | Test correlator với mock data: tạo fake EVTX event lúc 14:22:01 và fake PCAP beacon lúc 14:22:03, verify correlation match. Test negative case: event lúc 14:00:00 và beacon lúc 15:00:00 không được match. Điều chỉnh time window nếu quá nhiều hoặc quá ít match. | Correlation logic đúng với test data, không over-match |
| Ngày 20 | forensiq analyze command | Implement CLI command 'forensiq analyze --case forensiq.db': đọc DB, chạy enrichment cho tất cả IOCs, chạy correlation, tính severity, lưu findings vào bảng findings trong DB. Print summary: '5 HIGH, 3 MEDIUM, 8 LOW findings detected'. | forensiq analyze chạy được end-to-end, tạo findings table trong DB |
| Ngày 21 | Test & fix W3 | Chạy full pipeline (ingest + analyze) trên EVTX mẫu từ sbousseaden có attack pattern thực tế. Verify findings có lý: event 4688 của cmd.exe đúng là T1059. Fix bất kỳ correlation sai nào. Document các pattern phát hiện được vào NOTES.md. | Full pipeline ingest -> analyze ra findings JSON hợp lý, có ít nhất 1 HIGH finding từ EVTX attack sample |

Review cuối tuần 3 — Tiêu chí đánh giá

| Tiêu chí | Mức đạt | Mức chưa đạt — cần fix |
| --- | --- | --- |
| VT + AbuseIPDB hoạt động | Gọi được cả 2 API, nhận về response đúng format, không bị rate limit block | Rate limit 429 error — thêm sleep(), implement exponential backoff |
| IOC cache | Cùng 1 IP query 2 lần -> lần 2 dùng cache, không call API lại | Gọi API mỗi lần -> tốn quota và chậm — implement dict cache hoặc sqlite cache |
| Severity scoring | HIGH/MEDIUM/LOW phân bổ hợp lý, không phải tất cả đều HIGH | Tất cả HIGH hoặc tất cả LOW — review scoring weights, test với data thật |
| Correlation logic | Match được process + connection trong window ±30s, có evidence từ cả 2 nguồn | Không match được gì — check timestamp format, đảm bảo cả 2 đều là UTC |
| forensiq analyze | Chạy không crash, in ra summary count mỗi severity level | Crash khi DB trống hoặc không có IOC — thêm guard clause |
| Findings quality | Ít nhất 1 correlated finding từ EVTX attack sample có MITRE technique đúng | Finding không hợp lý (VD: 4624 logon bị flag là HIGH) — review scoring logic |

Tuần 4 — Report + Demo Case + Polish (Ngày 22–30)

Tuần cuối: tool phải ra được output đẹp, chạy được trên data thực tế, và README đủ thuyết phục để recruiter hiểu ngay. Đây là tuần quyết định ấn tượng CV.

| Ngày | Focus | Công việc cụ thể | Output cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 22 | Jinja2 HTML template | Tạo templates/report.html: Jinja2 template với bảng findings (severity badge màu đỏ/vàng/xanh), timeline section, IOC summary. Dùng CSS inline đơn giản (không cần framework). Section: Executive Summary, Timeline, Findings, IOC List, MITRE Techniques. | Template render được với mock data, trông như 1 report thực sự |
| Ngày 23 | reporter.py | Viết reporter.py: đọc findings từ SQLite, render Jinja2 template, xuất ra file HTML. Implement forensiq report --output report.html. Thêm Executive Summary tự động: '5 HIGH findings, 3 MITRE techniques, 12 IOCs enriched'. Test với data thực từ tuần 3. | forensiq report --output report.html tạo được file HTML mở được trên browser |
| Ngày 24 | Chọn CTF challenge | Vào CyberDefenders.org, tạo account free. Chọn challenge: 'Tomcat Takeover' (có PCAP) hoặc 'PacketMaze' (PCAP). Download dataset. Đọc challenge description, hiểu scenario. Chạy forensiq ingest --pcap <challenge.pcap>. Ghi lại raw output. | Có dataset challenge, forensiq ingest không crash trên data thực tế |
| Ngày 25 | Chạy full demo case | Chạy forensiq analyze trên challenge dataset. Xem findings, so sánh với expected answer của challenge. Fix bất kỳ false negative rõ ràng nào (tool không detect thứ mà challenge nói là malicious). Screenshot terminal output và HTML report. Ghi lại findings thực tế. | Report HTML hoàn chỉnh từ challenge dataset, detect được ít nhất 70% malicious indicators |
| Ngày 26 | Viết README chính | README.md structure: 1) Project description (3 dòng, clear và concise), 2) Features (bullet, không quá 6 dòng), 3) Installation, 4) Usage với ví dụ command thực tế, 5) Demo Case (screenshot report), 6) Architecture diagram (dùng Mermaid hoặc ASCII), 7) Roadmap (version 2 sẽ có gì). | README hoàn chỉnh, ai đọc trong 2 phút hiểu được tool làm gì |
| Ngày 27 | Screenshots + demo | Chụp screenshot: terminal chạy forensiq analyze với output summary, HTML report opened in browser (full page), 1 finding detail. Thêm vào README dưới dạng image. Quay optional: 1 video demo ngắn 60 giây chạy tool từ đầu đến cuối (dùng asciinema hoặc screen record). | README có ít nhất 2 screenshot rõ nét, demo case section đầy đủ |
| Ngày 28 | Error handling + polish | Thêm error handling cho mọi external call: file không tồn tại, API timeout, DB lỗi. Thêm --verbose flag để xem debug output. Viết --help text rõ ràng cho mỗi sub-command. Test với edge cases: file EVTX rỗng, PCAP không có HTTP traffic, API key sai. | Tool không crash với bad input, in ra error message hữu ích thay vì Python traceback |
| Ngày 29 | Final review | Đọc lại toàn bộ code: đặt tên variable và function có ý nghĩa không? Comment những chỗ phức tạp (beaconing algorithm, entropy formula). Xóa code thừa (debug prints, commented-out blocks). Chạy pytest lần cuối. Review commit history: message có rõ ràng không. | Code readable, pytest 100% pass, không còn debug print hay TODO comment công khai |
| Ngày 30 | CV + LinkedIn update | Viết CV entry: tên tool, tech stack, 3 bullet points impact. Viết LinkedIn post ngắn giới thiệu tool (optional nhưng tốt). Gửi link GitHub cho 1-2 người trong field review. Note lại những gì sẽ thêm vào version 2 (memory forensics, web UI). | GitHub repo public, CV entry sẵn sàng, ít nhất 1 người đã review |

Review cuối tuần 4 — Tiêu chí PASS để đưa lên CV

| Tiêu chí | Mức đạt | Mức chưa đạt — cần fix |
| --- | --- | --- |
| HTML report | File .html mở được, có màu severity, có timeline, professional | Chỉ là JSON dump ra file — dành thêm 1 ngày làm Jinja2 template đúng |
| Demo case thực tế | Chạy được trên CyberDefenders challenge, detect >= 70% indicators | Tool crash trên data thực — đây là blocker, fix trước khi đưa lên CV |
| README quality | Ai không biết tool đọc trong 2 phút hiểu được, có screenshot | README chỉ có Installation — không đủ thuyết phục, viết lại |
| Error handling | Tool không crash với bad input, print error message rõ ràng | Python traceback lộ ra với user — wrap try/except ở tất cả external call |
| Code quality | Không có debug print, tên biến có nghĩa, function < 50 lines mỗi cái | Function 200 lines, tên biến là x, y, tmp — refactor trước khi public |
| Git history | 30 commit, message kiểu 'feat: add beaconing detector' không phải 'update' | 1-2 commit to — không sửa được nhưng note trong README là 'v1.0 initial release' |
| Interview ready | Giải thích được: tại sao dùng std_dev cho beaconing, Shannon entropy là gì | Không giải thích được thuật toán mình viết — đọc lại và hiểu trước interview |

# Tài nguyên cần thiết

## Sample data để test (bắt buộc chuẩn bị ngày 1)

- EVTX attack samples: github.com/sbousseaden/EVTX-ATTACK-SAMPLES

- Clone về, dùng folder Lateral Movement và Persistence — có sẵn EVTX với attack pattern thực tế

- PCAP malware samples: malware-traffic-analysis.net

- Download 2-3 PCAP từ category 'Emotet' hoặc 'Cobalt Strike' — classic C2 beacon pattern

- CTF dataset: cyberdefenders.org (tạo account free)

- Challenge gợi ý: PacketMaze (PCAP focused), Tomcat Takeover (có cả PCAP và log)

## APIs cần đăng ký (free tier đủ dùng)

| Service | Link đăng ký | Free limit | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
| VirusTotal | virustotal.com/gui/join-us | 4 req/min | IP, hash, domain |
| AbuseIPDB | abuseipdb.com/register | 1000 req/day | IP reputation |

## Tài liệu học trong lúc build

- MITRE ATT&CK: attack.mitre.org — đọc 1 technique/ngày, focus vào Execution, Persistence, C2, Exfiltration

- 13Cubed trên YouTube — Windows forensics giải thích rõ nhất, xem series 'Windows Forensics' (free)

- Windows Event Log reference: ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/ — tra cứu từng Event ID

- Scapy documentation: scapy.readthedocs.io — phần packet sniffing và PCAP analysis

- Shannon entropy: đọc Wikipedia + implement tay, đừng copy code — interviewer có thể hỏi

## CV entry sau khi hoàn thành

ForensIQ — DFIR Investigation & Threat Intelligence Tool Python · Scapy · SQLite · MITRE ATT&CK · VirusTotal API · Jinja2 - Built automated pipeline correlating Windows Event Log artifacts (4688, 7045, 1102) với PCAP network captures để detect C2 beaconing và data exfiltration - Implemented beaconing detection dùng statistical interval analysis (std deviation) và DNS tunneling detection dùng Shannon entropy - Auto-map findings sang MITRE ATT&CK techniques và enrich IOCs qua VirusTotal + AbuseIPDB APIs, generate HTML investigation report

Quan trọng nhất: Commit mỗi ngày dù chỉ 10 dòng. GitHub contribution graph xanh đều 30 ngày liên tiếp tự nó đã là tín hiệu tốt với recruiter. Hiểu thuật toán mình viết. Interviewer có thể hỏi: 'Tại sao dùng std deviation cho beaconing?', 'Shannon entropy là gì?' — trả lời được là win.